K-SW 스퀘어 프로젝트 실적 및 계획

◈ 프로젝트명 : 빅데이터 ‘

◈ 팀명 : XLargeKSQ

◈ 참가자 : 강준후, 김나원, 배지훈, 백승근, 장유진

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14주차  실적  (12.11~12.15) | O 주간 실적 작성   1. 보고서 작성  * 프로젝트 보고서 완성 후 제출 (12.12.)  1. 발표 준비  * 발표 내용 및 순서 조율 * 역할 분담하여 발표 자료 및 대본 작성 중  |  |  | | --- | --- | | 강준후 | 대본 작성 / 발표 | | 김나원 | 디자인(테마, 배치 등) / 발표 | | 배지훈 | Gradient Boosting 관련 자료 구성 | | 백승근 | Neural Network 관련 자료 구성 | | 장유진 | Random Forest 관련 자료 구성 |  1. 개별 서류 작성  * IPP 미 참가자: 체험 수기 작성 시작 * 각 대학에 제출할 보고서 개별 작성 중 |
| 15주차  계획  (12.18~12.20) | O 향후계획 작성   1. 담당 교수님과의 최종 미팅 (12.18. 예정)  * 보고서 작성 내용에 따라 최종 결과 간략히 보고 * 검토한 발표자료 보여드리고 조언 요청 * Final Q&A  1. 발표 준비  |  |  | | --- | --- | | 15(금) | 발표 자료 검토 및 완성 | | 18(월) | 발표 연습 / 교수님 미팅 | | 19(화) | 최종 발표일 | |

\* 매주 목요일 일과 후 작성 후 [sechs11@iitp.kr](mailto:sechs11@iitp.kr)로 메일 제출