K-SW 스퀘어 프로젝트 실적 및 계획

◈ 프로젝트명 : 빅데이터 ‘

◈ 팀명 : XLargeKSQ

◈ 참가자 : 강준후, 김나원, 배지훈, 백승근, 장유진

|  |  |
| --- | --- |
| 3주차  주간실적  (9.25~9.29) | O 주간실적 작성   1. Flu프로젝트  * Flu에 관한 의료데이터를 획득하는데 어려움 * 위치데이터를 가지고 있는 SNS데이터를 획득하는데 어려움 * 교수님과 상의 후 새로운 주제로 변경 결정  1. 새로운 프로젝트 주제 선정  * 데이터를 획득하기 쉬운 주제로 선정 * 데이터를 제공해주는 빅데이터 공모전을 검색 * 노래를 추천해주는 시스템을 만드는 주제 선택  1. 요구사항  * 새로운 고객에게 노래 추천 * 고객에게 추천해 줬을 때 여러번 들을 수 있는 노래 추천  1. 가정  * 노래 선호도는 문화에 영향을 받는다 * 노래의 구성요소도 영향을 끼친다 * 나이,성별 등등의 사람의 특징에 따라 영향  1. 교수님과 회의 |
| 4주차  계획  (10.2~10.6) | O 향후계획 작성   1. 데이터 수집 2. 요구사항과 관련된 요소 측정 3. Python이나 R을 이용 4. 사용자 그룹화 5. 최적의 모델 구축 |

\* 매주 목요일 일과 후 작성 후 [sechs11@iitp.kr](mailto:sechs11@iitp.kr)로 메일 제출